Factura Unity Test План реалізації

Дата: 17.10.2026. Версія: 0.2. Статус: аналіз завершено, реалізацію не розпочато.

Це план тестового завдання Factura, а не розширення RED ZONE. Усі рішення нижче є пропозиціями до перевірки під час реалізації, а не описом уже готових механік.

Документи проєкту

GDD — правила та задум гри.

Motherboard — схема систем.

TDD — технічні рішення.

На чому ґрунтується план

Текст тестового завдання.

Відеореференс — Armor the Vehicle.

Файли та налаштування цього проєкту, прочитані без зміни сцени.

ТЗ визначає обсяг робіт. Відео допомагає зрозуміти подачу, а не додає обов'язкові механіки. У відео видно екран складання автомобіля, автоматичну стрільбу, рух із камерою позаду/зверху, HP та прогрес маршруту. Приблизно на 01:06 є підказка Swipe to Aim. Детальні правила виявлення й атаки ворогів беремо з ТЗ: вони не визначаються надійно лише з переглянутих кадрів.

Фактичний стан на початку

| Перевірено | Результат |
| --- | --- |
| Робочий проєкт | D:\Unity\Unity Game\Unity-Game\Factura_Unity_Test |
| Unity | 6000.3.6f1 — відповідає дозволеній у ТЗ гілці |
| Рендер і ввід та камера | URP 17.3.0 / Input System 1.18.0 / Cinemachine 3.1.7 |
| Сцена на диску | SampleScene: камера, світло, Global Volume; перспективна камера |
| Моделі | car.fbx, turret.fbx, stickman.fbx, ground.fbx у Assets/Assets |
| Текстури | car.png для машини, map.png — спільна палітра інших моделей |
| Машина | У FBX окремі Body та WheelFL/FR/RL/RR |
| Турель | Один mesh-вузол; немає підтверджених окремих ствола чи шарніра |
| Ворог | У FBX не виявлено скелета, skin-деформерів чи AnimationStack |
| Gameplay-код / prefab-и | Ще відсутні; наявні C# — лише скрипти стартового Readme Unity |

Порядок роботи та причина

Узгоджуємо основу

Фіксуємо цей GDD/TDD, припущення й критерії приймання

Чому та критерій готовності. Не переносимо зайві механіки з повної гри. Документи позначені як план

Збираємо 3D сцену

Повторюємо ground уздовж +Z; створюємо власні матеріали URP, prefab-и машини, турелі та ворога; налаштовуємо pivot і muzzle

Чому та критерій готовності. Перевіряємо масштаб, UV, вісь уперед та точку пострілу до програмування бою. Оригінальні FBX не редагуємо

Машина та камера

Автоматичний рух, точка фінішу, стеження через Cinemachine 3.1.7, статичний початковий кадр

Камера використовуватиме Cinemachine Brain, Follow та Rotation Composer. Ціль стеження належатиме машині й не повторюватиме обертання турелі. Це виконує вимогу ТЗ щодо камери позаду автомобіля; конкретний власний CameraFollow у ТЗ не вимагається.

Чому та критерій готовності. Перший вертикальний зріз: тап запускає заїзд, машина не смикається, маршрут видно

Стани та HP

Ready / Playing / Win / Lose, Health, мінімальні overlay, окремий тап для рестарту й наступний для старту

Чому та критерій готовності. Отримуємо завершуваний цикл до додавання великої кількості ворогів

Турель та кулі

Свайп / drag мишею, обмежений yaw, автопостріли, muzzle flash, повторне використання куль

Чому та критерій готовності. Перевіряємо одну ціль: куля виходить зі ствола, летить по зафіксованому напряму й завдає шкоди один раз

Один ворог

Idle → Chase → Attack → Dead; виявлення машини, наздоганяння, дистанція й інтервал атаки

Чому та критерій готовності. Налаштовуємо поведінку на одному екземплярі; ворог має реально досягати рухомої машини

Розміщення ворогів

Випадкові позиції попереду старту, відстані між ними, безпечний старт, активні вороги лише в межах рівня

Чому та критерій готовності. Збільшуємо масштаб уже робочого бою, а не розмножуємо баги

Подача та анімації

Обертання коліс, віддача й спалах, HP-feedback; за потреби окремий ріг/кліпи Idle/Run/Attack/Death

Чому та критерій готовності. Статичний stickman не має готових анімацій. Подача не повинна блокувати core-механіку

Перевірка та передача

Перевіряємо win/lose/restart, готуємо чистий Git та відео до 1 хвилини, підсумовуємо фактичний час

Чому та критерій готовності. Це прямо запитані результати. Build/APK — лише за окремою потребою, не автоматично

Для кожного завершеного етапу оновлюємо журнал і шпаргалку. Відмітка «реалізовано» з'являється лише після наявності коду/сцени; «перевірено» — лише після відповідної перевірки.

Обсяг першої версії

Потрібні: один кінцевий маршрут, один тип ворога, керована турель, автоматична стрільба, HP, перемога, поразка, повторний заїзд, читабельна камера й мінімальний UI.

Не включаємо без окремого рішення: гараж, merge/складання машини, магазин, валюту, рекламу, монетизацію, кілька рівнів, WheelCollider-симуляцію, босів, збереження прогресу, публікацію в Play Market.

Мобільне керування є основним орієнтиром. Android/APK прямо не вимагаються в ТЗ. Мишка потрібна як еквівалент пальця для перевірки в Editor, а не як інша бойова система.

До першої зміни сцени

Узгодити використання цього, а не попереднього проєкту поза Unity-Game.

Зберегти зміни в Editor; не редагувати одночасно відкриту сцену ззовні.

Не створювати вкладений Git-репозиторій і не публікувати сторонні асети до перевірки прав та обсягу передачі роботодавцю.

Не змінювати старі проєкти, батьківський .gitignore та чужі локальні зміни.

Невизначеності які перевіримо реалізацією

Реальні розміри моделей і pivot: відомі сирі вузли FBX, але bounds після імпорту в сцені ще не перевірені.

Чи вистачає обертання цілісної турелі навколо вертикального pivot для узгодженого вигляду.

Чи потрібен Mixamo або інший дозволений ріг для цього stickman. Не вважати можливість автоматичного рігінгу гарантованою.

Чутливість свайпа, кути наведення, кількість ворогів і HP — стартові параметри, не затверджений баланс.

DI-контейнер — потенційний плюс за критеріями ТЗ; рішення зафіксоване в TDD, пакет ще не додано.